-Index HTML 3

-Index CSS 6

-Panel productores HTML 8

-Panel editores HTML **6.5**

-CSS Panel de productores 11.8

-CSS Panel de editores 10.5

-Crear PARRILLA SEMANAL HTML 6.5

-Crear CSS Parrilla Semanal **10.5**

-Crear Estado de Programación y Aprobación **10.5**

-Crear apartado de programación html **5.3**

-Crear apartado de aprobación html **2.5**

-Crear Css de Programación y Aprobación **9.8**

-Crear css apartado de programación **8.5**

-Crear css apartado de aprobación **9.7**

-Crear panel de programación HTML **3.5**

-Crear css panel de programación **15**

-Crear PARRILLA HORARIA HTML **5.3**

-Crear CSS Parrilla Horaria **21**

-Crear Control de emisión y programada HTML **5.8**

-Crear apartado de emisión HTML **4.8**

-Crear apartado de programadaHTML **4**

-Crear css apartado de emisión **15**

-Crear css apartado de programación **17**

-Añadir alertas de errores o contenido faltantes a páginas **5.3**

-Crear panel de administradores en html **3.8**

-Crear css de panel de administradores **12.5**

-Crear pagina de reportes de audiencia,duración,frecuencia y distribución **10**

-Crear apartado de audiencia html **4**

-Crear apartado duración html**4**

-Crear apartado frecuencia html**4**

-Crear apartado distribucion html **4**

-Crear página de gestión de roles, permisos, y derechos de autor**21**

-Crear Extensiones CSS **9.3**

-Implementar en REACT **44.5**