¿Qué hicimos hasta ahora?

Terminamos el DFD, el figma (diseño), planning poker, gantt, product list, product backlog, CPM, DER, caso de uso, disposicion de redes, DB y packet tracer

¿Qué vamos a hacer hoy?

Hoy vamos a continuar con la extensión del caso de uso y el cálculo de la disposición de redes. Empezar con el modelado 3D de la disposición de red.

¿Cómo lo vamos a hacer?

El cálculo de la disposición de redes la realizará Gastón Amaya y Martin Romero , La extension del caso de uso y Rosendo Osores. Elmodelado 3D de la disposición de red lo hará Martin lopez.