¿Qué hicimos hasta ahora?

Todos los diagramas, base de datos, SPs y triggers están hechos. El sweet home y presupuesto siguen en progreso pero en un punto bastante avanzado. Ya empezamos con las páginas pero no llevamos mucho hecho aún. Están hechos hasta ahora el header, sidebar y la página de perfil.

¿Qué vamos a hacer hoy?

Haremos las páginas de control de emisión, armado de parrilla horaria y si llegamos todas las del ABM. Terminaremos el presupuesto y avanzaremos un poco más con el sweet home. Adicionalmente actualizaremos diagramas porque hubo cambios en la base de datos y el planteamiento.

¿Cómo lo vamos a hacer?

Amaya hará todas las páginas mencionadas menos el ABM, del cual se encargará Osores. Romero hará modificaciones y adiciones necesarias a la base de datos, además de que actualizará el DER según los cambios realizados. Schillaci terminará el presupuesto y avanzará con el sweet home.